## Slide 1
3. 추진 역할 및 조직 (案)
그룹사 Agent 적용방안 기반에 AX컨설팅팀, AI혁신센터, IS팀, 현업 등 역할을 나누어 실행력 확보가 필요함
단계 | 세부 활동 | AX컨설팅팀 | AI혁신센터 | IS팀 | 현업
Phase 1 문제 정의 · 발굴 | 유관 조직 경영진 및 실무자 의견 청취 | 주관 |  | 협업 | 협업
 | 문제 정의 및 핵심 기대효과 (KPI) 가설 수립 | 주관 |  | 지원 | 협업
 | Agent 과제 후보 선정 (AI Agent 적용 가능성 초기 검토) | 주관 | 지원 | 지원 | 협업
Phase 2 업무 재설계 | As-Is 프로세스 분석 및 병목 진단 | 주관 |  | 지원 | 협업
 | To-Be Workflow 설계 (사람·Agent·시스템 역할 분담) | 주관 | 협업 | 지원 | 협업
 | 레거시 시스템 연계 및 제약 사항 검토 | 지원 | 협업 | 주관 | 지원
Phase 3 검증 · 과제화 | To-Be 설계 기술 타당성 검증 (Agent 구축 가능성) | 지원 | 주관 | 지원 | 지원
 | Agent 우선순위화 및 과제 확정 | 주관 | 협업 |  | 협업
 | ROI 산정, KPI 초안 및 Baseline 산정 | 주관 | 지원 | 지원 | 협업
Phase 4 Agent 구축 | Agent 아키텍처 설계 및 개발 | 지원 | 주관 |  | 지원
 | 기존 시스템 연동 및 운영 환경 준비 |  | 협업 | 주관 | 
 | 현업 사용자 테스트 및 요구사항 적합성 검토 | 주관 | 협업 | 지원 | 협업
Phase 5 운영 체계 수립 | 성공기준 및 KPI 확정 | 주관 | 협업 | 지원 | 협업
 | 운영 모델 설계 (운영 조직/프로세스 정의) | 주관 | 지원 | 협업 | 협업
 | 운영 이관 협의 | 지원 | 협업 | 주관 | 협업
Notes: [현업 세부 역할] P1 의견 청취: 인터뷰 참여, Pain Point 제공 P1 문제 정의·KPI 가설: 업무량·비용 데이터 제공, 가설 검토 P1 과제 후보 선정: 과제 후보 제안, 업무 니즈 우선순위 확인 P2 As-Is 분석: 실제 업무 흐름·예외 사례 설명 P2 To-Be 설계: 사람이 맡을 역할 정의, 현장 수용성 검토 P2 레거시 검토: 시스템 사용 현황 공유 P3 기술 타당성 검증: 업무 데이터·샘플 제공 P3 우선순위화·과제 확정: 과제 Owner 지정, 추진 의사결정 P3 ROI·KPI Baseline: 현재 실적 데이터 제공, Baseline 합의 P4 아키텍처 설계·개발: 중간 결과 피드백, 업무 질의 대응 P4 사용자 테스트: 테스트 직접 수행, 개선 요구사항 제기 P5 성공기준·KPI 확정: KPI 목표 합의·승인 P5 운영 모델 설계: 현업 운영 담당자 R&R 정의, 프로세스 반영 P5 운영 이관 협의: 운영 인수, 현장 활용 정착