## Slide 1
3. '27년 FDE 추진 프로세스 정합성 검토
현 추진 프로세스는 KPI·ROI 기준 수립에는 충실하나, 거버넌스 Gate·데이터 Readiness·운영 이관 단계가 부족하여 4대 구조적 한계 해소를 위한 보완이 필요함
4대 구조적 한계 (2번 장표) | 현 추진 프로세스 대응 요소 | 정합성 | 보완 필요 사항 (→ 4번 장표 반영)
거버넌스 체계 미비 운영 의사결정·보안 기준 부재 | 단계별 산출물만 정의 승인 주체·Gate 및 보안 검토 Task 없음 | ○ 미흡 | 단계별 Go/No-Go Gate(과제 선정·투자·운영 전환) 신설 AI 보안 가이드 점검을 Phase 2 필수 Task로 편입
데이터 파편화 AI-Ready Data·연계 인프라 부족 | To-Be 기술 타당성 검증(데이터/모델) 시스템 연동 및 환경 준비 | ◐ 부분 | Phase 1에 데이터 Readiness 진단 추가 Phase 3에 MCP·데이터 파이프라인 구성 명시
투자 부족 KPI·ROI 판단 기준 부재 | 기대효과(KPI) 가설 → ROI·KPI Baseline 산정 → 성공기준 및 KPI 확정 | ● 충실 | 투자 승인용 Business Case를 Phase 2 산출물로 명시 운영 후 성과 실측(Value Tracking) 추가
인력 부족 운영 R&R 불명확(구조적 한계) | 운영 모델 설계(운영/조직/프로세스) 현업 적합성 검토 | ◐ 부분 | MVP 이후 '운영 이관·확산' 단계 신설 RACI 확정, 현업 Owner 지정, Hypercare 운영
(조직 구성) AI혁신센터 → PRD 담당 부서 | AX컨설팅팀 + AI혁신센터 협업 체계로 표기 | ◐ 부분 | FD(AX컨설팅) + PRD 담당 부서 = 'FDE 조직'으로 명칭·역할 재정의 구축 이후 운영 이관까지 PRD 책임 명시
검토 결과 3단계 '구축 검증' 종료형 프로세스를 4단계 '운영 이관·확산'까지 확장하고, 단계 사이에 거버넌스 Gate를 두어 FDE 조직이 운영 안착까지 책임지는 구조로 보완
●충실 ◐부분 ○미흡

## Slide 2
4. 추진 프로세스 (案) – FDE 기반 실행 전환
FD(AX컨설팅)가 문제정의·업무 재설계·KPI를 주도하고, PRD 담당 부서가 Agent 구축부터 운영 이관까지 책임지는 FDE 조직으로 '운영 안착'까지 실행 전환을 완결함
① 문제 정의·발굴
② 업무 재설계·과제 확정
③ 구축·검증
④ 운영 이관·확산
거버넌스
G1 과제 선정 심의
G2 투자·보안 승인
G3 운영 전환 승인
AX 협의체
FD
AX컨설팅 그룹
현황 분석
경영진·실무자 의견 청취
문제 정의·기대효과(KPI) 가설
핵심 문제·KPI 가설 수립
데이터 Readiness 진단
AI-Ready Data 수준·갭 진단
As-Is/To-Be Workflow 재설계
사람/Agent/시스템 역할 정의
AI Agent 과제 확정
우선순위·ROI·KPI Baseline
투자 Business Case 수립
ROI 근거 기반 투자 승인 자료
성공기준 및 KPI 확정
측정 지표·목표치 합의
운영 모델·R&R(RACI) 설계
운영 조직·프로세스·Owner
현업 적합성 검토
구축 결과 요구사항 적합성
성과 실측(Value Tracking)
KPI 실측·ROI 검증
확산 과제 발굴(Next Wave)
타 계열사·유사 업무 확장
FDE 공동 스쿼드
▼ 과제 후보 공유 ▲ 적용 가능성 의견
▼ To-Be 설계안 전달 ▲ 기술 검증
▼ KPI·운영요건 전달 ▲ 구축 결과물
▼ 성과 데이터 공유 ▲ 운영 개선 반영
PRD
담당 부서
AI Agent 적용 가능성 초기 검토
기술 관점 의견 제시
To-Be 기술 타당성 검증
데이터/모델 검토
Agent 과제화
과제 정의·개발 공수 산정
AI 보안 가이드 점검
데이터 반출·권한·로그 기준
Agent 아키텍처 설계·개발
기존 시스템 연동(IS팀 협업)
MCP·데이터 파이프라인 구성
AI-Ready Data·Connector
테스트 및 품질 검증
성능·보안·안정성
운영 이관·Hypercare
현업 Owner 인계·안정화
공통 Asset화
재사용 Agent·Connector 축적
산출물
문제정의서, 데이터 진단서
To-Be 설계안, 과제정의서, 투자 BC
Agent MVP, KPI 정의서, RACI
운영 이관서, 성과 리포트, 재사용 Asset
4대 한계 대응 보완 항목 (NEW)

## Slide 3
5. FDE 조직 운영 모델 – 실행 전환 순환 구조
FDE 조직은 현장 문제 정의부터 운영 안착·자산화까지 한 팀이 순환하며, 매 사이클의 결과를 재사용 Asset으로 축적해 다음 과제의 실행 속도를 높임
①
현장 Embed·문제 정의 [FD]
현업 상주, 문제·KPI 가설
데이터 Readiness 진단
②
업무 재설계·가치 합의 [FD]
To-Be Workflow, ROI·KPI Baseline
투자 승인(Gate)
③
Agent 구축 [PRD]
아키텍처·개발
MCP·데이터 파이프라인
④
검증·현장 배포 [FD+PRD]
품질·보안 검증
현업 적합성 검토
⑤
운영 이관·성과 실측 [PRD+현업]
RACI 확정, Hypercare
KPI 실측·ROI 검증
⑥
자산화·확산 [FDE]
재사용 Agent·Connector
표준 가이드, Next Wave
FDE 조직
FD + PRD
현장 상주형
실행 조직
FD
AX컨설팅 그룹 · Business
현업 상주 문제 정의 (①)
To-Be 업무 재설계 (②)
KPI·ROI·Business Case (②)
운영 모델·RACI 설계 (⑤)
성과 실측·확산 발굴 (⑤⑥)
PRD
담당 부서 · Engineering
Agent 과제화·타당성 (②)
아키텍처 설계·개발 (③)
MCP·데이터 연계 (③)
품질·보안 검증 (④)
운영 이관·Hypercare (⑤)
공통 Asset화 (⑥)
Enabler
4대 한계 해소
거버넌스
단계별 Gate·AX 협의체
AI 보안 가이드
데이터·인프라
AI-Ready Data 진단
MCP·Connector 표준
투자
KPI·ROI 프레임
Business Case·실측
운영 R&R
RACI·현업 Owner
Hypercare 이관