## Slide 1: 그룹 현장에 밀착하여 현장 문제 정의와 업무 재설계부터 구현, 운영, 자산화까지 Agile한 방식으로 재사용 가능한 자산을 지속 축적하여 다음 과제의 실행 속도 가속화 지원
AX
컨설팅
협업
담당부서
엔지니어
산출물
1
문제 정의 · 발굴
현황 분석
경영진·실무자 의견 청취
문제 정의 및 기대효과 가설
핵심 문제 정의, KPI 가설 수립
AI 과제 후보 선정
과제 후보 리스트 도출
▼ 과제 후보 공유
▲ 적용 가능성 의견
AI 과제 구현 가능성 초기 검토
기술 관점 의견 제시
문제정의서, 데이터 진단서
2
업무 재설계 및 과제 확정
As-Is 프로세스 분석
업무흐름 매핑·병목 진단
To-Be Workflow 재설계
사람/Agent/시스템 역할 정의
AI 과제 확정
우선순위 평가, ROI·KPI Baseline
▼ To-Be 설계 전달
▲ 기술 검증
To-Be 기술 타당성 검증
데이터/모델 검토
AI 과제화
과제 정의 및 개발 공수 산정
AI 보안가이드 점검
데이터 반출·로그 등
To-Be 설계안, 과제정의서
3
구축 및 검증
성공기준 및 KPI 확정
측정지표 및 목표치 합의
운영 모델 및 R&R 설계
운영/조직/프로세스 오너 정의
현업 적합성 검토
구축 결과 요구사항 적합성
▼ KPI·운영요건
▲ 구축 결과물
아키텍처 설계 · 개발
MVP 구축
MCP / 데이터 파이프라인
AI Ready Data, Connector
테스트 및 품질 검증
성능·보안·안정성 검토
MVP, KPI 정의서, 운영 설계서
4
운영 및 확산
성과 실측 (Value Tracking)
KPI 실측 및 ROI 검증
현업 변화관리 지원
확산 로드맵·현업 공감대 확보
확산 과제 발굴
타 계열사 및 유사 업무 확장
▼ 성과 데이터 공유
▲ 운영 개선 반영
운영 이관 및 안정화
운영 모니터링·개선
자산화 및 재사용
코드·Agent·플레이북 축적
운영이관서, 성과리포트,
확산 가이드라인
재사용 자산 축적 → 다음 과제 실행 속도 가속
Notes: 4단계(문제 정의·발굴 → 업무 재설계 및 과제 확정 → 구축 및 검증 → 운영 및 확산)별로 AX 컨설팅과 담당부서·엔지니어의 역할, 상호 협업(▼ 전달 / ▲ 피드백), 산출물을 정의. 1단계 엔지니어 박스(점선)는 초기 검토 지원 역할. 4단계 '자산화 및 재사용'이 다음 과제 1단계로 순환되어 실행 속도를 가속.