## Slide 1: '27년 중점추진과제 > ③ FDE를 통한 대내 사업 확대
과제 수행 방향 요약
Biz컨설팅팀의 도메인 전문성 + AX컨설팅팀의 AI컨설팅 수행 경험·산출물(과제 108건)·엔지니어
→ 그룹사 과제를 빠르게 Target하여 MVP 및 운영 이관 설계까지 수행, 구축사업화의 Open door 역할
추진 전략
추진 계획
구성 전략 (Vertical 협업)
FDE 공동 TF
AX컨설팅팀
AI컨설팅 경험·산출물·엔지니어
Biz컨설팅팀
업종·업무 도메인 전문가
1
과제 발굴
AI과제 Pool 108건
진단 방법론·SPOT 진단
AX PI 도출 To-Be 과제
그룹사 현안 과제
2
도메인 분석
AI 적용 시나리오
유사 사례·벤치마크
Value Chain별 업무 분석
(유통·식품·화학 등)
3
적용 설계
AI 아키텍처·기간계
연동·데이터 설계
업무 To-Be 요건
성과지표(KPI) 정의
4
MVP 구축
엔지니어 MVP 구축
(L1 프로토타입~L2)
현업 검증·성과 측정
변화관리
5
운영 이관
운영 이관 설계 → 구축사업화 (IT 계열사 연계)
그룹사
현업
(대내
고객)
※ 컨설팅 부문 수행
구 분 | 보유 역량 · 수행 내역
Biz컨설팅팀 | Value Chain별 도메인 전문 역량 보유, AX PI로 To-Be 과제 도출
AX컨설팅팀 | AI컨설팅 27건 수행 (그룹사 22건, 대외 5건), AI과제 Pool 108건 적용 2건(호텔·백화점), 수주 연계 21.1억, '27년 엔지니어 2명 확보
FDE 추진 프로세스
과제 선정
(Target)
- Pool·PI 과제 Target
- 효과·실현성 평가
- 고객 Sponsor 확보
적용 컨설팅
- 기간계 적용방안
(데이터·연동·권한)
- 업무 To-Be 설계
- 투자효과 산정
MVP 구축·검증
- L1~L2 MVP (6~8주)
- 현업 검증·성과 측정
- Go / No-go 결정
운영 이관·
구축사업화
- 운영 이관 설계
- IT 계열사 구축 연계
- 그룹사 확산
FDE 핵심 역할 : 빠른 Target → MVP로 구축사업 진입
※ 설계·구축 인력 강화 필요
(○ 미흡 ◐ 보통 ● 충분)
요구 역량 | 보유 | 역량 강화 방안
업무 문제정의·과제 발굴 | ● | AI과제 Pool 108건·진단 방법론 자산화
AI 적용 설계·MVP 설계 | ◐ | 전원 AI 빌더 교육 (바이브코딩·노코드)
AI 개발·기간계 연동 (L2) | ○ | 엔지니어 기반 경력 채용 2명
운영 이관·구축 PM | ◐ | IT 계열사 협업, 구축 PMO 참여
As-Is ('26) |  | To-Be ('27) | 비 고
12명 (컨설턴트 12) | → | 14명 (컨설턴트 12, AI 엔지니어 2) | LLM·RAG·에이전트 개발, 기간계 연동 경험 경력 채용
Notes: Biz컨설팅팀(도메인 전문가)과 AX컨설팅팀(AI컨설팅 경험·산출물·엔지니어)이 FDE 공동 TF로 그룹사 과제를 발굴~운영 이관까지 수행. 설계·구축 역량 보강을 위해 '27년 AI 엔지니어 2명 경력 채용.